PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Hoàng Đình Trung Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN236 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT05 | Mã đề | Thi thử |

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| quản lý lịch khám | quản lý lịch làm việc của bác sĩ | US-01 | là lễ tân tôi muốn xem và cập nhật lịch làm việc của bác sĩ để sắp xếp lịch khám chính xác |
| đặt lịch khám | đặt lịch khám theo khung giờ trống | US-02 | là khách tôi muốn đặt lịch khám vào khung giờ còn trống để chủ động thời gian |
| kết quả xét nghiệm | tra cứu kết quả phê duyệt | US-03 | là bệnh nhân tôi muốn xem kết quả xét nghiệm đã được duyệt để biết tình trạng sức khỏe |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| indenpendent | các chức năng nhắc lịch và thanh toán nên tách riêng để dễ phát triển |
| small | US-X1 gộp quá nhiều chức năng |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | là bệnh nhân tôi muốn nhận thông báo trước lịch khám một ngày để không quên lịch hẹn |
| US-X2 | Là bệnh nhân tôi muốn thanh toán viện phí trực tuyến để tiết kiệm thời gian |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | must | cần thiết để sắp xếp lịch khám |
| US-02 | must | chức năng cốt lõi của hệ thống |
| US-03 | should | quan trọng nhưng có thể triển khai sau |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | bệnh nhân đăng nhập và kết quả xét nghiệm đã được duyệt | bệnh nhân mở trang kết quả xét nghiệm | hệ thống hiển thị đúng kết quả xét nghiệm của bệnh nhân |
| (2) Kịch bản lỗi (chọn 1): ☐ kết quả của bệnh nhân khác ☐ kết quả chưa được duyệt | bệnh nhân đã đăng nhập và kết quả xét nghiệm chưa được duyệt | bệnh nhân mở trang kết quả xét nghiệm | hệ thống hiển thị trạng thái đang chờ duyệt và không hiển thị kết quả chi tiết |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện chấp nhận của từng user story DoD là tiêu chuẩn chung để xác định công việc đã hoàn thành |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | hệ thống gửi thông báo nhắc lịch khám cho bệnh nhân trước ngày hẹn một ngày, kèm ngày, giờ khám và tên bác sĩ |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | chức năng được code review, kiểm thử đạt, không còn lỗi nghiêm trọng và tài liệu được cập nhật |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | cần xem và cập nhật lịch làm việc của bác sĩ |
| US-02 | 8 | cần kiểm tra khung giờ trống và tránh trùng lịch khám |
| US-03 | 5 | cần kiểm tra quyền truy cập và trạng thái duyệt kết quả |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

story point ước lượng dựa trên độ phức tạp, khối lượng và rủi ro, linh hoạt hơn giờ/ngày công

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 × 10 = 40 người-ngày; 40/50 = 80%; 25 × 80% = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | D1: 3 SP; D2: 8 SP; D3: 5 SP; D5: 3 SP. Tổng: 19 SP |
| Sprint Goal | bệnh nhân đăng nhập, đặt lịch khám và xem kết quả xét nghiệm |
| Lý do lựa chọn | tổng 19 SP phù hợp năng lực dự kiến 20 SP, ưu tiên chức năng chính |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| thiết kế bảng lưu kết quả xét nghiệm | database | 4 |
| xây dựng chức năng hiển thị kết quả xét nghiệm | development | 5 |
| kiểm thử chức năng xem kết quả xét nghiệm | test | 3 |
| Tổng giờ công |  | 12 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | ngày 6 công việc thực tế còn 24 SP trong khi kế hoạch còn 10,4 SP chênh lệch: 24 − 10,4 = 13,6 SP nhóm đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | đường thực tế đi ngang nhiều ngày, nguy cơ không đạt Sprint Goal |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | tìm trở ngại, hỗ trợ thành viên và chia nhỏ công việc còn lại |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | đối chiếu kết quả với Product Backlog và ghi nhận phản hồi |
| Scrum Master | điều phối buổi Review và tạo điều kiện để mọi người trao đổi |
| Developers | trình diễn các chức năng đã hoàn thành và giải thích kết quả |
| Stakeholders | đánh giá sản phẩm, đưa ra phản hồi và đề xuất cải tiến |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO đưa yêu cầu vào Backlog, sắp xếp ưu tiên. Thể hiện giá trị Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| start | bổ sung dữ liệu kiểm thử và kiểm thử các trường hợp đổi ca trực hợp lệ trùng ca |
| stop | ngừng chỉ kiểm thử bằng dữ liệu đơn giản, chưa bao quát các trường hợp lỗi |
| continue | tiếp tục trình diễn sản phẩm sớm để nhận phản hồi và phát hiện vấn đề |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| bổ sung kiểm thử đổi ca trực | developer | có 3 trường hợp kiểm thử và hệ thống ngăn trùng lịch |